Tim, David en Robert

Bit-lux

Inhouds opgave

Plan van Aanpak – Bit-lux	1

1. Algemene informatie	1

2. Inleiding	1

3. Doelgroep	1

4. Projectdoelen	1

5. MoSCoW	2

Must-have	2

Should-have	2

Could-have	2

Won’t-have	2

6. Technische eisen	3

7. planning (2 week)	3

# Plan van Aanpak – Bit-lux

## 1. Algemene informatie

Projectnaam: Bit-lux

Projectleden: David, Tim, Robert

Projectduur: 2 weken

Doel: Ontwikkelen van een full-stack luxe sieradenwebsite waar gebruikers exclusieve sieraden kunnen kopen.

## 2. Inleiding

Wij ontwikkelen Bit-lux, een luxe en overzichtelijke webshop voor sieraden. De focus ligt op gebruiksgemak, kwalitatief design en een premium uitstraling. Gebruikers moeten eenvoudig producten kunnen bekijken, filteren en bestellen.

## 3. Doelgroep

Volwassenen tussen de 30 en 60 jaar met een bovengemiddeld inkomen die interesse hebben in exclusieve sieraden en een gebruiksvriendelijke webshop.

## 4. Projectdoelen

Een functionele, veilige en luxe webshop opleveren.

Een intuïtieve gebruikerservaring (UX) realiseren.

Implementatie van gebruikersregistratie, winkelmand en checkout.

Bit-lux volledig mobile-friendly maken.

Scrum gebruiken als werkmethode.

## 5. MoSCoW

### Must-have

Productpagina’s incl. foto’s, prijs en beschrijving

Winkelmand & checkout

Registreren/inloggen

Backend + database

Mobile-first design

### Should-have

Filters & zoekfunctie

Reviews of ratings

Productcategorieën

Admin-paneel

### Could-have

Wishlist

Gerelateerde producten

Admin-paneel

### Won’t-have

AI-aanbevelingen

Live chat

Abonnementsmodellen

## 6. Technische eisen

Frontend: HTML, CSS, JS, tailwind

Backend: PHP, SQL

Database: MySQL

Versiebeheer: GitHub

Werkmethode: Scrum

## 7. planning (2 week)

Week 1 – Sprint 1: Onderzoek, Basisstructuur & Productoverzicht

Doelen:

Projectsetup & Scrum-indeling

Wireframes + ontwerp

Basis frontend skelet

Basis backend + databaseverbinding

Productpagina’s bouwen

Database vullen met testdata

Basis responsive design

Taken:

Kick-off & backlog opstellen

Huisstijl + UI-ontwerp bepalen

Mapping productstructuur

Database aanmaken

Productgrid + productdetailpagina

Productfiltering opzetten

Eerste styling implementeren

Testen van productflow

Week 2 – Sprint 2: Gebruikerssysteem, Checkout & Oplevering

Doelen:

Registreren/inloggen bouwen

Winkelmand volledig werkend maken

Checkoutflow afronden

Bugfixing & optimalisatie

Oplevering + presentatie

Taken:

Winkelmand toevoegen/verwijderen

Checkoutformulieren (naam, adres, etc.)

Orderverwerking backend

Validatie & beveiliging

UX-verbeteringen

Performance checks

Mobile optimalisatie

Should-have features afronden

Eindpresentatie + demo

Documentatie schrijven

# User story’s

- Als klant wil ik een productpagina met foto’s, prijs en een duidelijke beschrijving zodat ik kan beoordelen of ik het product wil kopen

- Als gebruiker wil ik producten aan een winkelmand kunnen toevoegen, zodat ik meerdere items in één bestelling kan kopen.

- Als gebruiker wil ik een eenvoudige checkout kunnen uitvoeren, zodat ik mijn bestelling veilig en snel kan afronden.

- Als bezoeker wil ik een account kunnen aanmaken, zodat ik mijn gegevens en bestellingen kan beheren.

- Als gebruiker wil ik kunnen inloggen, zodat ik toegang heb tot mijn persoonlijke gegevens en bestelgeschiedenis.

- Als systeembeheerder wil ik een stabiele backend met database, zodat alle producten, gebruikersgegevens en bestellingen veilig opgeslagen en beheerd worden.

- Als mobiele gebruiker wil ik dat de website geoptimaliseerd is voor smartphones, zodat ik producten gemakkelijk kan bekijken en bestellen op mijn telefoon.

- Als gebruiker wil ik producten kunnen filteren en zoeken, zodat ik snel kan vinden wat ik nodig heb.

- Als klant wil ik reviews en beoordelingen kunnen lezen, zodat ik betere aankoopbeslissingen kan nemen.

- Als ingelogde gebruiker wil ik zelf een review kunnen schrijven, zodat ik mijn ervaring kan delen.

- Als bezoeker wil ik producten per categorie kunnen bekijken, zodat ik sneller door het assortiment kan navigeren.

- Als admin wil ik producten kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen, zodat ik het assortiment kan beheren.

- Als admin wil ik bestellingen en gebruikers kunnen beheren, zodat ik controle heb over de webshop.

Producten lijst

Ringen

Armand

Ketting

Oorbel